Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2006 г. N 20

ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2009 [N 351](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D98E855F1F596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC96816F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L),  от 04.02.2011 [N 48](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D8848B5C1C596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9D836F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 26.03.2014 [N 230](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D9858B5A1D596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F836F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 09.06.2014 [N 534](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DE888E5D19596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9E836F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L),  от 31.03.2017 [N 402](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B88501B596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9E8E6F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 12.05.2017 [N 563](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D98A8B581A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EE9C806F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 19.06.2019 [N 781](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B8F501A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9E8F6F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L)) |

В соответствии со [статьей 47](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25D9898E5E1A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE2EC9D836F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L) Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

[перечень](#P35) видов инженерных изысканий;

[Положение](#P68) о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B88501B596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC99846F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L) Правительства РФ от 31.03.2017 N 402)

2. Установить, что содержание работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2009 [N 351](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D98E855F1F596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC96816F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 04.02.2011 [N 48](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D8848B5C1C596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9D836F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 26.03.2014 [N 230](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D9858B5A1D596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F806F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L))

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.ФРАДКОВ

Утвержден

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 января 2006 г. N 20

ПЕРЕЧЕНЬ

ВИДОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D9858B5A1D596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F816F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L) Правительства РФ от 26.03.2014 N 230) |

I. Основные виды инженерных изысканий

1. Инженерно-геодезические изыскания

2. Инженерно-геологические изыскания

3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

4. Инженерно-экологические изыскания

5. Инженерно-геотехнические изыскания

II. Специальные виды инженерных изысканий

1. Геотехнические исследования

2. Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций

3. Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения

4. Локальный мониторинг компонентов окружающей среды

5. Разведка грунтовых строительных материалов

6. Локальные обследования загрязнения грунтов и грунтовых вод

Примечание. Минстрой России при необходимости может вносить изменения в настоящий перечень.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D9858B5A1D596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F816F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L) Правительства РФ от 26.03.2014 N 230)

Утверждено

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 января 2006 г. N 20

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЫПОЛНЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВА,

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 [N 230](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D9858B5A1D596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F8E6F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L),  от 09.06.2014 [N 534](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DE888E5D19596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9E8E6F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 31.03.2017 [N 402](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B88501B596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC99856F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 12.05.2017 [N 563](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D98A8B581A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EE9C806F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L),  от 19.06.2019 [N 781](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B8F501A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9E8F6F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L)) |

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выполнения инженерных изысканий для изучения природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и расположенных на них земельных участков, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для подготовки обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также для формирования государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.06.2014 [N 534](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DE888E5D19596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F866F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 31.03.2017 [N 402](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B88501B596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC99836F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 12.05.2017 [N 563](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D98A8B581A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EE9C816F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 19.06.2019 [N 781](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B8F501A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F866F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L))

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DE888E5D19596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F876F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L) Правительства РФ от 09.06.2014 N 534.

2. Инженерные изыскания выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, а также с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, которые хранятся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.06.2014 [N 534](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DE888E5D19596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F846F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 19.06.2019 [N 781](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B8F501A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F856F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L))

До вступления в силу в установленном порядке указанных нормативных документов при выполнении инженерных изысканий должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти (обязательные требования действующих строительных норм и правил) в части, не противоречащей Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24DA8D8F5B14596EECCCDF08C146DE374BF37E925AE0F29E817ACA66FBbAMBL) "О техническом регулировании" и Градостроительному [кодексу](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25D9898E5E1A596EECCCDF08C146DE374BF37E925AE0F29E817ACA66FBbAMBL) Российской Федерации.

3. Инженерные изыскания и (или) отдельные их виды могут выполняться физическими или юридическими лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания (далее - исполнители).

4. Основанием для выполнения инженерных изысканий является заключаемый в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации договор между заказчиком (застройщиком) и исполнителем, к которому прилагаются техническое задание и программа выполнения инженерных изысканий.

Заказчик (застройщик) и исполнитель определяют состав работ, осуществляемых в ходе инженерных изысканий как основных, так и специальных видов, их объем и метод выполнения с учетом специфики соответствующих территорий и расположенных на них земельных участков, условия передачи результатов инженерных изысканий, а также иные условия, определяемые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Требования к составу и оформлению задания и программы выполнения инженерных изысканий устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D9858B5A1D596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F8E6F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L) Правительства РФ от 26.03.2014 N 230)

Состав и содержание работ по инженерным изысканиям для подготовки обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, полученных при подготовке документации по планировке территории.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DE888E5D19596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F826F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L) Правительства РФ от 09.06.2014 N 534; в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.03.2017 [N 402](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B88501B596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC99806F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 12.05.2017 [N 563](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D98A8B581A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EE9C8E6F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L))

5. Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

6. Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графической частей, а также приложений к ней (в текстовой, графической, цифровой и иных формах).

Состав текстовой и графической частей указанной документации, а также приложений к ней устанавливается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD24D9858B5A1D596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F8E6F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L) Правительства РФ от 26.03.2014 N 230)

Результаты инженерных изысканий используются в том числе для формирования государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.06.2014 [N 534](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD27DE888E5D19596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F806F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L), от 19.06.2019 [N 781](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B8F501A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9F816F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L))

Застройщик, лицо, получившее в соответствии с Земельным [кодексом](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B8B5114596EECCCDF08C146DE374BF37E925AE0F29E817ACA66FBbAMBL) Российской Федерации разрешение на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий, обеспечившие выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, в срок не более чем один месяц со дня выполнения указанных инженерных изысканий направляют материалы и результаты инженерных изысканий в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, применительно к территориям которых выполнены инженерные изыскания.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2A0081D4C0AFB695F2C367BFEAB160FD25DA8B8F501A596EECCCDF08C146DE3759F3269E5AE3EC9C866F9C37BEF78B5B3DBD451490E9B973b7M4L) Правительства РФ от 19.06.2019 N 781)